# Documento de Entrega — Módulo Fornecedores (T42, T43)

Projeto: CeqWeb 3.0 Módulo: Fornecedores — T42 (Desvio de Qualidade) · T43 (Notificação de Evento) Documento de origem: docs/desenvolvimento/fornecedores-t42-t43-dev.md (aprovado, plano original + 5 adendos do byarq) Documentos de ciclo relacionados: docs/revisao/fornecedores-t42-revisao-01.md, docs/revisao/fornecedores-t43-revisao-01.md, docs/testes/fornecedores-t42-t43-plano-testes.md, docs/testes/fornecedores-t42-t43-resultado-testes.md Status final: Pronto para produção, com ressalvas — ver Seção 3 (checklist de deploy), que lista pendências explícitas do usuário e itens de infraestrutura fora de escopo.

## 1. Resumo Executivo

Foram desenvolvidas duas telas novas do módulo Fornecedores (módulo inexistente até este ciclo):

- T42 — Desvio de Qualidade (NotifDesvio): registra o desvio de qualidade identificado a partir de uma ocorrência tratada em T11 (Gestão de Ocorrências), via nova ação de T8/T9 (“Notificação do Fornecedor”). Aba única de dados, gravação já conclui o registro, impressão de etiqueta oferecida em seguida.

- T43 — Notificação de Evento (NotifEvento): formaliza a notificação ao fornecedor a partir de um ou mais registros Concluídos de T42, com seleção de produtos por fabricante, cadastro em 4 abas (Dados Gerais, Providências, Parecer Final, Ações), upload de anexos, execução sequencial de ações configuráveis (incluindo geração de movimentação no ERP) e impressão de etiqueta via botão na listagem.

O ciclo completo foi executado conforme o fluxo padrão do time: planejamento aprovado pelo byarq, codificação pelo bydev, uma rodada de revisão de código por tela (byrev) com bloqueantes corrigidos e reconfirmados, e três rodadas de testes funcionais reais (bytest) com todos os bugs de conteúdo/regra de negócio encontrados corrigidos e reconfirmados por reexecução (não apenas leitura de código).

Status funcional: todos os casos de teste P0 de conteúdo/regra de negócio aplicáveis passam. Não restam bloqueadores técnicos de funcionalidade. As ressalvas que seguem para produção são: (a) um incidente de execução acidental de migration em produção durante o desenvolvimento, com artefatos deixados por decisão do usuário; (b) um achado de segurança pré-existente (LoginFilter) aceito conscientemente sem correção neste ciclo; (c) itens de configuração administrativa (etiquetas, permissões) que precisam ser cadastrados manualmente antes da tela funcionar em produção; (d) testes de integração SOAP real e da família de impressão de etiqueta não executados por limitação de ambiente/escopo, pendentes de validação futura.

## 2. Arquivos Criados/Alterados (ciclo completo)

### 2.1 Migrations

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| app/Database/Migrations/2026-07-12-000001_FornecedoresT42T43.php | Infraestrutura base: cfg_modulo (Fornecedores), cfg_tela (T42 tel_id=68, T43 tel_id=69), cfg_status (Pendente/Concluída de cada tela), oco_tipo_acao (nova ação “Notificação do Fornecedor”, tpa_id=13), tabelas oco_notif_desvio e oco_notif_evento (+ views de apoio vw_oco_notif_desvio_relac/vw_oco_notif_evento_relac). Corrigida após revisão para incluir cfg_tela_lista (colunas da listagem de T42) — ver Seção 5. |
| app/Database/Migrations/2026-07-12-000002_FornecedoresT43Infra.php | Tabelas oco_notif_evento_produto, oco_notif_evento_anexo, oco_notif_evento_acao, com FKs para oco_notif_evento, oco_notif_desvio, oco_tipo_acao, cfg_status. |
| app/Database/Migrations/2026-07-12-000003_FornecedoresT43ProdutoUnique.php | Correção pós-revisão (Bloqueante 4 de byrev T43): altera oco_notif_evento_produto.ndv_id de índice comum para addUniqueKey('ndv_id') — proteção de banco contra vínculo duplicado do mesmo produto a duas notificações (RN03.1). |

### 2.2 Backend — Entities

- app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifDesvio.php

- app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifEvento.php

- app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifEventoProduto.php

- app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifEventoAcao.php

### 2.3 Backend — Models

- app/Models/Fornec/FornecNotifDesvioModel.php (inclui getDisponiveisParaNotificacao() — filtro de elegibilidade RN03.1)

- app/Models/Fornec/FornecNotifEventoModel.php

### 2.4 Backend — Controllers

- app/Controllers/Fornecedores/NotifDesvio.php (T42 completo: index/lista/show/edit/store/delete/GeraEtiqueta)

- app/Controllers/Fornecedores/NotifEvento.php (T43 completo: listagem com agregação 1:N, selecionaProdutos, store com validações e execução sequencial de ações, salvaAnexos/deleteAnexo, GeraEtiqueta)

- app/Controllers/Ocorrencia/OcoTrataOcorrencia.php — alterado para incluir o case da nova ação (tpa_tipo=5, “Notificação do Fornecedor”): método gerarNotificacaoDesvio(), que cria automaticamente o registro em oco_notif_desvio a partir de T11.

- app/Controllers/MyValidation.php — nova regra customizada obrigatorioSeNotivisaSim (validação condicional de nev_notivisa_num, RN03.19).

### 2.5 Frontend — Views/Partials

- app/Views/partials/pw_selecao_produtos_notif.php (tela intermediária de seleção de produtos por fabricante, T43)

- app/Views/partials/pw_grid_produtos_notif.php (grid multi-linha de produtos na aba Dados Gerais, T43)

- app/Views/partials/pw_acoes_notif.php (aba Ações, T43)

- app/Views/partials/pw_anexos_notif.php (upload/lista de anexos, abas Providências e Parecer Final, T43)

### 2.6 Frontend — JavaScript

- public/assets/jscript/my_fornecedores.js — funções de front específicas do módulo: geraEiquetaGenerico() (mirror de geraEiquetaProd() para etiqueta de T42/T43), mostraNotivisaNum() (callback do toggle Notivisa, RN03.18/19 — adicionada após revisão), excluiAnexoExistente() (exclusão de anexo já persistido via boxAlert/executaAjax — adicionada após revisão).

### 2.7 Configuração

- app/Config/Routes.php — grupo de rotas Fornecedores\NotifDesvio/Fornecedores\NotifEvento (padrão (:any) já usado por outros módulos) + rotas específicas GeraEtiqueta/(:num)/(:num) para cada controller.

## 3. Checklist de Deploy para Produção

### 3.1 Migrations a rodar em produção — ORDEM E ATENÇÃO CRÍTICA

Rodar, nesta ordem:

- 2026-07-12-000001_FornecedoresT42T43.php

- 2026-07-12-000002_FornecedoresT43Infra.php

- 2026-07-12-000003_FornecedoresT43ProdutoUnique.php

ATENÇÃO — antes de rodar a migration 000001 em produção, ela precisa ser CONFERIDA manualmente no banco de produção. Durante este ciclo de desenvolvimento, a migration 000001 já foi executada acidentalmente em produção uma vez (ver incidente detalhado na Seção 3.3). Isso significa que parte do que ela cria (módulo, telas, status, ação T8, tabelas vazias) pode já existir em produção. Rodar a migration novamente sem conferir pode gerar erro de duplicidade (ex.: tentativa de recriar cfg_modulo/cfg_tela já existentes) ou, pior, duplicar dados de configuração. Verificar linha a linha no banco de produção (via HeidiSQL/DBGate) o que já existe antes de autorizar a reexecução.

### 3.2 Configuração administrativa pendente (dados, não migration)

Nenhum destes itens é código — são cadastros manuais nas telas de administração já existentes do sistema, e sem eles as telas não funcionam em produção:

- Etiquetas de impressão: cadastrar cfg_etiqueta / cfg_layout_etiqueta / cfg_etiqueta_campo para T42 (tel_id=68) e T43 (tel_id=69), via Config\CfgEtiqueta / Config\CfgLayoutEtiq. Sem isso, o botão Imprimir de ambas as telas retorna erro (“0 etiquetas cadastradas”) — mecanismo de impressão reaproveitado, mas o dado de layout precisa existir.

- Permissões CAEXN: cadastrar em cfg_perfil_item as permissões das telas T42/T43 para os perfis de Materiais/Qualidade em produção. Conforme rascunho-helpers-php.md, ausência de permissão é fail-closed — sem esse cadastro, as telas ficam inacessíveis para todos os perfis, inclusive quem deveria ter acesso.

- Associação da ação nova em T9: a ação “Notificação do Fornecedor” (T8, tpa_id=13) precisa ser associada, em T9 (oco_subt_ocorrencia_acao), aos subtipos de ocorrência relevantes de cada cliente/ambiente de produção. Sem essa associação, a integração automática T11→T42 nunca dispara.

### 3.3 Incidente de produção durante o desenvolvimento — registro objetivo

Durante o ciclo, a migration 2026-07-12-000001_FornecedoresT42T43.php rodou uma vez em produção por engano.

Causa raiz: o arquivo .env do ambiente não tinha override de database.prefixo/database.prefuser, fazendo a aplicação cair no valor padrão definido em Config/Database.php ('prd_'), isto é, apontando para o prefixo de produção mesmo em execução que deveria ser de desenvolvimento.

O que foi criado em produção por esse engano: - Módulo “Fornecedores” em cfg_modulo (id = 25). - 2 telas em cfg_tela (id = 68 e 69 — T42 e T43). - 4 status em cfg_status (ids 31 a 34 — Pendente/Concluída de cada tela). - 6 linhas em cfg_tela_lista (colunas de listagem). - 1 ação em oco_tipo_acao (tpa_id = 13, “Notificação do Fornecedor”). - As 5 tabelas novas do módulo, vazias: oco_notif_desvio, oco_notif_evento, oco_notif_evento_produto, oco_notif_evento_anexo, oco_notif_evento_acao.

Correção aplicada: o .env já foi corrigido, com database.prefixo='dev_' / database.prefuser='dev_' explícitos, eliminando o risco de recorrência.

Decisão do usuário — PENDÊNCIA EXPLÍCITA: o usuário decidiu deixar esses artefatos em produção por enquanto, para limpeza manual posterior. Isso não foi resolvido neste ciclo — fica registrado aqui como pendência explícita, para não ser esquecido. Antes de rodar a migration 000001 “de verdade” em produção (item 3.1), é necessário decidir se esses artefatos já existentes serão reaproveitados (e a migration ajustada/pulada para não duplicar) ou removidos primeiro.

### 3.4 Achados de segurança/qualidade aceitos sem correção neste ciclo

Registrados como pendência consciente, não como “resolvido”:

- BUG #1 — app/Filters/LoginFilter.php::validaPermissao() não protege o método store() por permissão. O filtro só verifica a permissão explicitamente para os métodos add (exige A) e edit (exige E); qualquer outro método, inclusive store (destino real de toda gravação, criação e edição), só exige que a permissão não seja vazia. Confirmado em runtime: um perfil com permissão só C (consulta) conseguiu concluir um Desvio de Qualidade via POST forjado direto a store(). É uma falha pré-existente, compartilhada por todo o sistema, não introduzida por T42/T43 — mas as regras de negócio de ambas as telas pressupõem esse controle. O usuário decidiu não corrigir neste ciclo. Recomendação: tratar em rodada futura dedicada de hardening do LoginFilter, especialmente antes de expor a aplicação a perfis externos/menos confiáveis.

- Achados pré-existentes fora de escopo, encontrados durante o desenvolvimento (apenas registrados, não corrigidos):

  - LogMonModel::insertLog() (e update_log/delete_log) chama show_error() — função de CodeIgniter 3, inexistente no CI4 — gerando erro fatal (HTTP 500) em qualquer INSERT/UPDATE/DELETE do sistema caso o MongoDB fique indisponível. Código compartilhado por praticamente todos os Models, não específico de T42/T43.

  - vw_cfg_status_relac.stt_cor está sempre vazio para qualquer status do sistema (não só T42/T43).

  - vw_oco_ocorrencia_completa_relac duplica linhas por LEFT JOIN mal formado — hoje mascarado porque todo o código existente usa getRow() (pega só a primeira linha), mas é um risco latente para qualquer código futuro que use getResult()/findAll() sobre essa view.

  - Um tpa_tipo gravado como NULL foi encontrado em produção durante o desenvolvimento; a causa raiz não foi identificada. Uma autocorreção defensiva foi deixada na migration (000001) para contornar o sintoma, mas a causa não foi encontrada — recomenda-se abrir item de acompanhamento futuro.

### 3.5 Testes não executados nesta rodada, pendentes de validação futura

- T43-46 (chamada real a geraMovimentoRequisicoes(), integração SOAP com o ERP) — não executado por decisão explícita do usuário (evitar acionar integração real sem coordenação prévia). Precisa ser validado em ambiente de homologação controlado, com autorização prévia, antes de confiar 100% no comportamento em produção. A lógica de montagem do array de movimentação por produto (T43-45) foi confirmada apenas por leitura de código, não por execução real.

- Família GeraEtiqueta() (T42-24 a T42-27, T43-58/T43-59) — não testada em runtime por ausência da extensão PHP Redis no ambiente de teste local (Class "Redis" not found). Recomenda-se reexecutar essa família de testes assim que o ambiente de teste tiver Redis habilitado.

- Cenário de corrida T43-10 (janela exata entre validaDisponibilidade() e o INSERT) — não reproduzido por limitação do servidor de desenvolvimento (PHP CLI single-threaded, incapaz de forçar duas transações a colidirem no instante exato). Risco residual conhecido, não bloqueante. T43-09 (versão realista de concorrência, com duas sessões reais) foi executado e passou corretamente, sem vazamento de erro de SQL cru.

### 3.6 Fixtures de teste no banco de dev

Criados durante a execução dos testes, permanecem no banco de desenvolvimento:

- Perfis: QA_T42T43_Full (prf_id=12), QA_T42T43_ConsultaSo (prf_id=13), QA_T42T43_SemAcesso (prf_id=14).

- Usuários: qa.full, qa.consulta, qa.semacesso.

- Registros de teste em oco_notif_desvio (ndv_id 11–32) e oco_notif_evento (nev_id 5–10 em diante), com respectivos produtos/ações/anexos vinculados.

Recomendação: remover esses fixtures antes de qualquer carga de dados “limpa” para homologação ou produção.

## 4. Decisões de Arquitetura Importantes (resumo)

Detalhamento completo em docs/desenvolvimento/fornecedores-t42-t43-dev.md. Resumo das decisões mais relevantes para quem for dar manutenção:

- Mecanismo de impressão = etiqueta, não relatório. Onde o requisito original menciona “relatório”, a decisão final foi reaproveitar o mecanismo de etiqueta já existente (gerarEtiquetaZPL() / buscaetiqcontroler / CriaEtiquetaZPL::emiteEtiqueta), com GeraEtiqueta($id) em cada controller como mirror de Estoque\EtqProduto::GeraEtiqueta() (cache Redis, TTL 900s).

- Status Pendente/Concluída como cfg_status próprios de cada tela nova — T42 e T43 têm seus próprios status escopados por tel_id, seguindo o padrão do sistema (não reaproveitam status de outras telas).

- Gatilho de “Concluída” no clique de Salvar, não no fechamento do modal de impressão — o Salvar grava e conclui na mesma transação; a impressão é oferecida em seguida, de forma não bloqueante.

- Ação nova em T8 (“Notificação do Fornecedor”, tpa_id=13), configurável por subtipo em T9 — reaproveita 100% o mecanismo existente de oco_subt_ocorrencia_acao, sem alteração de schema em T9.

- Listagem de T43 com agregação “1º item + e mais N” para colunas 1:N (Produto/Lote), com lista completa disponível via tooltip <ttp> (mecanismo já existente de montaListaDados()/my_lista.js) — evita duplicar linha de listagem por produto vinculado, mantendo a semântica de 1 linha = 1 notificação.

- RN03.1 de T43 (elegibilidade de produtos para notificação): produto disponível = Concluído em T42 + ainda não vinculado a nenhuma notificação — protegido em duas camadas: UNIQUE KEY(ndv_id) em oco_notif_evento_produto (migration 000003, adicionada após revisão) e revalidação de elegibilidade dentro da transação do store(), cobrindo a janela de corrida entre a seleção e a gravação.

## 5. Histórico do Ciclo de Revisão e Testes (resumo gerencial)

### 5.1 Revisão de código (byrev)

| Tela | Rodadas | Achados bloqueantes | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T42 | 1 | 3 bloqueantes + 2 sugestões | Todos os 3 bloqueantes corrigidos e reconfirmados. |
| T43 | 1 | 4 bloqueantes + 6 sugestões | Todos os 4 bloqueantes corrigidos e reconfirmados. |

Principais achados corrigidos:

| Rodada | Achado | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T42-rev01 | Migration não cadastrava cfg_tela_lista — listagem ficava sem colunas | Bloqueante | Corrigido |
| T42-rev01 | Migration não cadastrava permissões CAEXN | Bloqueante | Corrigido (definição dos prf_id exatos de produção fica pendente — ver 3.2) |
| T42-rev01 | gerarNotificacaoDesvio() gravava log de auditoria com ID errado (oco_id em vez de ndv_id) via CommonModel::insertReg(), perdendo timestamp de criação | Bloqueante | Corrigido — trocado para FornecNotifDesvioModel::insert() |
| T42-rev01 | Idempotência de gerarNotificacaoDesvio() só em nível de aplicação | Sugestão | Aceita — reforçada com verificação adicional |
| T43-rev01 | mostraNotivisaNum() e excluiAnexoExistente() chamadas em JS mas nunca implementadas | Bloqueante | Corrigido — funções implementadas em my_fornecedores.js |
| T43-rev01 | RN03.19 (nev_notivisa_num obrigatório se Notivisa=Sim) não validada no servidor | Bloqueante | Corrigido — regra obrigatorioSeNotivisaSim |
| T43-rev01 | Upload de anexo sem validação de tipo/MIME no servidor | Bloqueante | Corrigido |
| T43-rev01 | RN03.1 não revalidada no store(), sem proteção de banco contra vínculo duplicado | Bloqueante | Corrigido — UNIQUE KEY(ndv_id) (migration 000003) + revalidação em transação |

Após as correções, byrev não apontou mais nada a contribuir em nenhuma das duas telas — ciclo de revisão fechado.

### 5.2 Testes (bytest)

Executadas 3 rodadas de teste funcional real (login, requisições HTTP autenticadas, gravação em banco):

| Rodada | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Execução inicial do plano completo | Identificado BUG #2 (erro fatal em NotifEvento::store() por regra de validação mal formatada) bloqueando toda a bateria de T43. |
| 2 | Reexecução dos P0 de T43 após correção do BUG #2; execução ampla do restante do plano | BUG #2 confirmado corrigido. Encontrados 3 novos achados: ACHADO #1 (nvp_defeito sem validação server-side, RN03.9), ACHADO #2 (data de fabricação inválida aceita e persistida como 0000-00-00, RN03.13), ACHADO #3 (ação obrigatória não era enforced, RN03.21). |
| 3 | Reexecução dos 3 achados da Rodada 2, após correção | Os 3 achados confirmados corrigidos, sem regressão nos casos adjacentes (inclusive reconfirmação de T43-42, execução sequencial por nac_ordem, e do caminho normal completo de store()). |

Resultado final: T42 — 8 de 9 casos P0 aplicáveis passam (1 falha é o BUG #1, aceito). T43 — 26 casos P0 de conteúdo/regra de negócio passam; 1 falha é o mesmo BUG #1; 1 não reproduzido por limitação de ambiente (T43-10, risco residual conhecido); 1 mantido como verificação estática por restrição de escopo (T43-45, SOAP não acionado). Nenhum bloqueador técnico de funcionalidade remanescente.

## 6. Conclusão

O desenvolvimento de T42 e T43 está funcionalmente completo, revisado e testado conforme o documento de desenvolvimento aprovado. A entrega está pronta para produção, condicionada à execução completa do checklist da Seção 3 — em especial a conferência cuidadosa da migration 000001 contra o que já existe em produção (incidente da Seção 3.3) e o cadastro administrativo de etiquetas/permissões/associação de ação (Seção 3.2), sem os quais as telas não funcionam corretamente mesmo com o código já em produção.