# Apontamentos de Revisão — Módulo Fornecedores (T43)

Rodada: 01 Revisor: byrev Projeto: CeqWeb 3.0 Módulo: Fornecedores (app/Controllers/Fornecedores) Tela revisada: T43 — Notificação de Evento Documento de referência: docs/desenvolvimento/fornecedores-t42-t43-dev.md (aprovado) Arquivos revisados: - app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifEvento.php - app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifEventoAcao.php - app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifEventoProduto.php - app/Models/Fornec/FornecNotifEventoModel.php - app/Controllers/Fornecedores/NotifEvento.php - app/Views/partials/pw_selecao_produtos_notif.php - app/Views/partials/pw_grid_produtos_notif.php - app/Views/partials/pw_acoes_notif.php - app/Views/partials/pw_anexos_notif.php - app/Config/Routes.php - app/Database/Migrations/2026-07-12-000001_FornecedoresT42T43.php - app/Database/Migrations/2026-07-12-000002_FornecedoresT43Infra.php - public/assets/jscript/my_fornecedores.js

Destino: byarq (ciência dos apontamentos) → bydev (correção)

## Contexto

Rodada de revisão do código de T43 (Fornecedores > Notificação de Evento), codificado conforme o documento de desenvolvimento aprovado em docs/desenvolvimento/fornecedores-t42-t43-dev.md. O byrev avaliou as Entities/Model/Controller de T43, as views parciais de seleção de produtos, grid de produtos, ações e anexos, a migration de infraestrutura/schema específica de T43, e o JS de front (my_fornecedores.js) referenciado pelas views.

## 1. Achados Bloqueantes

### Bloqueante 1 — Duas funções JS chamadas na tela nunca foram implementadas (quebram RN03.18/19 e RN03.16/20)

Arquivos: - app/Entities/Fornecedores/EntOcoNotifEvento.php:131 — $notivisa->funcChan = 'mostraNotivisaNum(this)'; - app/Views/partials/pw_anexos_notif.php:32 — onclick="excluiAnexoExistente(this, <?= $anexo->nva_id ?>, 'anexo_<?= $sufixo ?>')"

Situação encontrada: Busca recursiva no repositório não encontrou mostraNotivisaNum nem excluiAnexoExistente em nenhum arquivo .js. public/assets/jscript/my_fornecedores.js só define geraEiquetaGenerico().

Por que é um problema: O toggle Notivisa (RN03.18) nunca exibe/oculta nev_notivisa_num (RN03.19) — a função de callback do campo não existe. O botão “Excluir Anexo” de um anexo já persistido lança erro JS no console e nunca chama deleteAnexo() — o endpoint existe no controller mas fica inatingível pela UI (RN03.16/RN03.20).

Correção sugerida: Implementar as duas funções em my_fornecedores.js: - mostraNotivisaNum(el) — mostra/oculta o campo nev_notivisa_num conforme o estado do toggle, seguindo o padrão de outros callbacks funcChan já existentes no projeto. - excluiAnexoExistente(el, nvaId, containerId) — deve usar boxAlert/executaAjax de confirmação (nunca confirm() nativo, conforme rascunho-runtime-js.md), chamar o endpoint de exclusão de anexo e remover o elemento do DOM apenas em caso de sucesso.

### Bloqueante 2 — RN03.19 não é validada no servidor

Arquivo: app/Models/Fornec/FornecNotifEventoModel.php ($validationRules, linhas 43-51).

Situação encontrada: Não há regra de validação para nev_notivisa_num.

Por que é um problema: Combinado com o Bloqueante 1, um POST com nev_notivisa=S e nev_notivisa_num vazio é aceito sem erro — nenhuma camada (client ou servidor) impede a gravação de uma notificação Notivisa sem o número correspondente, violando RN03.19.

Correção sugerida: Adicionar validação condicional em FornecNotifEventoModel (obrigatório nev_notivisa_num se nev_notivisa=S) ou checagem explícita equivalente em NotifEvento::store().

### Bloqueante 3 — Upload de anexo sem validação de tipo no servidor (RN03.16/RN03.20)

Arquivo: app/Controllers/Fornecedores/NotifEvento.php, método salvaAnexos() (linhas 357-388).

Situação encontrada: O método só verifica isValid()/erro de upload do CI4, sem validar extensão/MIME contra whitelist antes de $arquivo->move().

Por que é um problema: A restrição de tipo (.pdf,.png,.jpeg,.jpg) existe apenas no client, via setTipoArq(). Qualquer requisição direta ao endpoint (fora da UI) pode enviar arquivo de qualquer tipo/extensão, sem checagem server-side, antes de mover o arquivo para WRITEPATH.'uploads/notif_evento/'.

Correção sugerida: Adicionar checagem explícita de extensão/MIME-type contra a mesma whitelist do client, antes de $arquivo->move(), rejeitando com erro claro qualquer tipo fora da lista.

### Bloqueante 4 — RN03.1 não é revalidada no store()/selecionaProdutos(), e não há proteção no banco contra vínculo duplicado

Arquivos: - app/Models/Fornec/FornecNotifDesvioModel.php (getDisponiveisParaNotificacao()) - app/Controllers/Fornecedores/NotifEvento.php (selecionaProdutos(), store()) - app/Database/Migrations/2026-07-12-000002_FornecedoresT43Infra.php (tabela oco_notif_evento_produto)

Situação encontrada: FornecNotifDesvioModel::getDisponiveisParaNotificacao() implementa corretamente o filtro de elegibilidade (Concluída + NOT EXISTS em oco_notif_evento_produto), mas esse filtro só é usado na tela de seleção. NotifEvento::selecionaProdutos() e NotifEvento::store() aceitam qualquer ndv_id[] postado sem re-checar elegibilidade no momento da gravação. Na migration, oco_notif_evento_produto só tem addKey('ndv_id') (índice comum, não único) — diferente de oco_notif_desvio, que tem addUniqueKey('oco_id') para essa mesma proteção.

Por que é um problema: Duas abas/usuários selecionando o mesmo produto em paralelo conseguem gravar duas notificações para o mesmo ndv_id, violando RN03.1 (um produto só pode ser notificado uma vez). Não há proteção de aplicação (revalidação no store) nem de banco (constraint única) contra essa condição de corrida.

Correção sugerida: (a) Alterar addKey('ndv_id') para addUniqueKey('ndv_id') em oco_notif_evento_produto; e/ou (b) Revalidar elegibilidade de cada ndv_id postado dentro da transação do store(), rejeitando o registro se algum produto já estiver vinculado a outra notificação.

## 2. Sugestões Não-Bloqueantes

### Sugestão 5 — Nome de grupo inconsistente em EntOcoNotifEventoAcao::defCamposAcao()

Usa grupo 'acoes' (copiado de EntOcoSubtOcorrencia), mas o container real em pw_acoes_notif.php é 'acoes_notif'. Hoje mascarado porque o design usa botão “Adicionar” estático, não por linha, mas quebra se o padrão for reaproveitado/estendido no futuro.

Sugestão: renomear para 'acoes_notif' na Entity.

### Sugestão 6 — Escaping inconsistente em resumeListaComTooltip()

app/Controllers/Fornecedores/NotifEvento.php, linhas 119-134: o primeiro item exibido não passa por esc(), enquanto o texto do tooltip é escapado. Como montaListaDados() renderiza a célula como HTML bruto, nome de produto/lote com caracteres especiais pode quebrar o tooltip ou abrir brecha de injeção.

Sugestão: envolver $itens[0] também com esc().

### Sugestão 7 — GROUP_CONCAT sem tratamento de limite

A view vw_oco_notif_evento_relac usa GROUP_CONCAT sujeito ao group_concat_max_len padrão (1024 bytes). Notificações com muitos produtos/nomes longos podem truncar a lista no meio de um item, quebrando o explode() em resumeListaComTooltip().

Sugestão: considerar SET SESSION group_concat_max_len nas queries que usam essa view, ou ao menos documentar o limite prático para o bytest cobrir esse cenário.

### Sugestão 8 — Performance do SELECT DISTINCT sobre a view grande

Confirmado que a técnica é segura (sem divergência de dado, apenas fan-out do JOIN) e não altera a view pré-existente vw_oco_ocorrencia_completa_relac. Ponto de atenção de performance para o bytest: DISTINCT sobre ~10-16 colunas não usa índice para deduplicar — acompanhar tempo de resposta em volume real de dados.

### Sugestão 9 — Causa raiz não identificada do tpa_tipo gravado como NULL

O comentário da migration relata autocorreção sem explicar a causa raiz.

Sugestão: abrir item de acompanhamento para investigar antes que o problema se repita em produção.

### Sugestão 10 — Caminho de update do store() não exercitado

O branch de update “por simetria” no store() nunca é alcançado na prática, pois edit() bloqueia edição fora do status Pendente. Não é um bug, mas deveria constar no plano de testes do bytest como cenário a cobrir explicitamente, ou ser documentado como código morto por design.

## 3. Itens Já Aprovados Sem Apontamento (rastreabilidade)

Itens abaixo foram checados pelo byrev e estão conformes com o documento de desenvolvimento aprovado e com os padrões de docs/referencia/ — registrados apenas para rastreabilidade:

- View pré-existente vw_oco_ocorrencia_completa_relac não foi alterada — apenas referenciada em subquery dentro das views novas.

- RN03.1 (elegibilidade de produtos para notificação) corretamente implementada em getDisponiveisParaNotificacao().

- Fidelidade ao adendo do byarq sobre a listagem: Produto/Lote com “primeiro item + e mais N” e tooltip, Fabricante via MIN() sem tooltip, Data via MIN().

- criaSelectRelativo(), MyCampo, fmtEtiquetaCor(), boxAlert/executaAjax usados corretamente, sem <input>/<select> cru nem jQuery.ajax solto.

- Bloqueio server-side de edição fora do status Pendente implementado em edit().

- Assinatura/estrutura do array passado a geraMovimentoRequisicoes() em store() bate com a implementação real do helper e com o padrão de OcoTrataOcorrencia::gerarMovimentacao() — a generalização por N produtos parece correta, mas recomenda-se testar ponta a ponta antes de produção (não foi exercitada de verdade no smoke test, por segurança, já que dispara integração SOAP real com o ERP).

- Nenhuma chamada a debug() esquecida.

## 4. Conclusão do byrev

Itens 1 a 4 (Seção 1) são bloqueantes — impedem fechar o ciclo. Itens 5 a 10 (Seção 2) são sugestões/observações para o byarq decidir prioridade (entram neste ciclo ou ficam para o próximo).

## 5. Encaminhamento

- byarq — tomar ciência dos 4 bloqueantes e das 6 sugestões; decidir se as sugestões 5-10 entram neste ciclo ou ficam para o próximo.

- bydev — aplicar a correção dos Bloqueantes 1, 2, 3 e 4:

  - Implementar mostraNotivisaNum() e excluiAnexoExistente() em my_fornecedores.js;

  - Adicionar validação condicional de nev_notivisa_num no Model/Controller;

  - Adicionar validação de extensão/MIME server-side em salvaAnexos();

  - Ajustar oco_notif_evento_produto para addUniqueKey('ndv_id') e/ou revalidar elegibilidade no store().

- Retornar ao byrev para nova rodada de revisão após as correções.