# Documento de Entrega — CRUD de Regras de Notificação SMS + Consulta de SMS Enviados (Módulo Logística)

Projeto: CeqWeb 3.0 Módulo: Logística — NotifSmsConfig (CRUD de Regras de Notificação SMS) · NotifSmsEnviadas (Consulta de SMS Enviados por período) Documento de origem: docs/desenvolvimento/notificacoes-sms-dev.md (aprovado) Documentos de ciclo relacionados: docs/revisao/notificacoes-sms-revisao-01.md, docs/testes/notificacoes-sms-plano-testes.md, docs/testes/notificacoes-sms-resultado-testes.md Requisito original: docs/notificacoes-sms.md Status final: Pronto para produção, com pendências explícitas de deploy — ver Seção 3 (checklist), que lista o que ainda precisa ser feito manualmente em produção. Nada listado na Seção 3 foi executado em produção; nada deve rodar sem confirmação explícita do Douglas.

## 1. Resumo Executivo

Foi desenvolvida a parte administrativa da feature de Notificações SMS do novo módulo “Logística” do CeqWeb3:

- CRUD de configuração de regras de notificação SMS (NotifSmsConfig, tabela log_notif_sms_config): cadastro, edição, ativar/inativar e exclusão (com bloqueio quando há histórico associado) das regras que determinam quando um SMS deve ser disparado (por tipo de renovação/entrega ou por saldo baixo).

- Tela de consulta de SMS enviados por período (NotifSmsEnviadas, tabela log_notif_sms_enviadas): consulta somente leitura, com filtro obrigatório de período e filtro opcional por regra.

Esta entrega é baseada no desenho técnico já existente em docs/notificacoes-sms.md (motor de regras, SmsService — integração com o provedor SMS Dev —, Controller CLI de disparo e cron). Esses três componentes continuam FORA de escopo deste ciclo e não foram tocados — este ciclo cobriu exclusivamente a parte administrativa (CRUD + consulta) que complementa aquele desenho.

O ciclo completo foi executado conforme o fluxo padrão do time: planejamento aprovado pelo byarq, codificação pelo bydev, uma rodada de revisão de código (byrev) com 3 bloqueantes corrigidos e reconfirmados, e duas rodadas de testes (bytest) — a primeira por análise de código combinada com execução parcial (que encontrou 2 bugs reais de schema/soft-delete), a segunda com validação ao vivo completa em ambiente de DEV após as correções, incluindo um terceiro bug novo (tel_ident truncado) encontrado e corrigido durante essa validação.

Status funcional: CRUD completo, log de auditoria, bloqueio de exclusão com histórico, e consulta por período foram todos executados de verdade contra o ambiente de DEV e passaram, com limpeza total dos dados de teste ao final. Não restam bloqueadores técnicos de funcionalidade. As pendências que seguem para produção são exclusivamente de deploy/configuração (Seção 3), não de código.

## 2. Arquivos Criados/Alterados (ciclo completo)

### 2.1 Migration

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| app/Database/Migrations/2026-07-21-000001_LogisticaNotifSms.php | Infraestrutura: cfg_modulo (módulo “Logística”), cfg_tela (2 telas novas, tel_ident T44/T45), cfg_perfil_item (CAEXN para Super Admin), cfg_tela_lista (colunas de grid de NotifSmsConfig); checagem/correção condicional (via information_schema) do schema físico de log_notif_sms_config/log_notif_sms_enviadas quando divergente do schema aprovado; criação condicional das 2 tabelas caso ainda não existam. Idempotente — testada rodando 2x sem duplicar nada. |

### 2.2 Backend — Controllers

- app/Controllers/Logistica/NotifSmsConfig.php — CRUD completo (index/lista/add/edit/show/store/ativinativ/delete), bloqueio de exclusão via query direta escopada em dbLogistica (contagem em log_notif_sms_enviadas por nse_nsc_id).

- app/Controllers/Logistica/NotifSmsEnviadas.php — tela de consulta somente leitura (index/lista), filtro de período obrigatório + filtro opcional por regra.

- app/Controllers/MyValidation.php — 2 métodos novos: obrigatorioSeTipoRegraEntrega/obrigatorioSeTipoRegraSaldo (validação condicional conforme nsc_tipo_regra).

### 2.3 Backend — Models

- app/Models/Logis/LogisNotifSmsConfigModel.php — CRUD com callbacks de auditoria (depoisInsert/depoisUpdate/depoisDelete via LogMonModel::insertLog(), padrão ConfigCorModel), getListaRegras() (com filtro de soft-delete).

- app/Models/Logis/LogisNotifSmsEnviadasModel.php — somente leitura, getEnviadasPeriodo() com JOIN em log_notif_sms_config para trazer nsc_nome.

### 2.4 Backend — Entities

- app/Entities/Logistica/EntLogNotifSmsConfig.php — 10 campos via MyCampo, com setLabel() explícito em cada campo (não depende de COLUMN_COMMENT do banco), toggle de campos condicionais por nsc_tipo_regra.

### 2.5 Frontend — JavaScript (acréscimos em arquivos já existentes)

- public/assets/jscript/my_filter.js — buscaSmsEnviadas() e montaListaSmsEnviadas(dados) (moldadas em buscaLogUser()/montaListaLogs(), tela de consulta).

- public/assets/jscript/my_fields.js — alternaCamposTipoRegra(obj) (toggle de campos condicionais, delega obrigatoriedade a mudaObrigatorioElemDiv() já existente, sem reimplementação própria).

### 2.6 Configuração

- app/Config/Database.php — novo grupo dbLogistica, apontando para o schema logistica_db.

- app/Models/Config/ConfigDicDadosModel.php — prefixo 'log'/'vw_log' mapeado para dbLogistica em getDbGroupAndSchema().

- app/Config/Routes.php — bloco $logisticaControllers com as rotas de NotifSmsConfig/NotifSmsEnviadas.

### 2.7 Alteração revertida (decisão final de arquitetura)

- app/Traits/ForeignKeyUsageChecker.php — revertido ao estado original. dbLogistica não foi adicionado a $conexoesRelacionadas. A decisão final (resultado da correção do Bloqueante 1 da revisão-01) foi usar uma query direta escopada no Controller (NotifSmsConfig::delete()) em vez de estender o trait genérico — isso resolveu tanto o bug de bloqueio de exclusão quanto a regressão de performance apontada na Sugestão 6 da revisão-01 (o trait é usado por delete() em praticamente todas as telas do sistema; adicionar mais um DBGroup a ele impactaria a performance de exclusão em todo o sistema, não só nesta feature).

## 3. Checklist de Deploy para Produção

Nada nesta seção foi executado em produção. Nada deve rodar sem confirmação explícita do Douglas.

### 3.1 Rodar a migration em produção

Rodar app/Database/Migrations/2026-07-21-000001_LogisticaNotifSms.php. Ela vai fazer, nesta ordem:

- Criar a infraestrutura cfg_modulo/cfg_tela/cfg_perfil_item/cfg_tela_lista (idempotente — seguro rodar mesmo se parte já existir; testado em DEV rodando 2x sem duplicar nada).

- Checar (via information_schema, antes de qualquer ALTER) e corrigir o schema físico de log_notif_sms_config/log_notif_sms_enviadas somente se divergirem do schema aprovado — as divergências encontradas e corrigidas em DEV foram: nsc_ativo como tinyint (deveria ser CHAR(1)), ausência da coluna nsc_excluido, e ausência do índice idx_nse_data_envio.

IMPORTANTE: as tabelas de produção foram criadas manualmente pelo próprio Douglas antes desta feature, então o schema físico de produção PODE OU NÃO ter as mesmas divergências encontradas em DEV. Recomenda-se: - Rodar migrate:status e inspecionar o schema real de produção (SHOW CREATE TABLE) antes de aplicar a migration. - Estar ciente de que a migration pode fazer ALTER TABLE em produção se encontrar divergência — o Douglas deve autorizar essa possibilidade explicitamente antes da execução, mesmo sabendo que a migration só altera o que estiver realmente divergente.

### 3.2 Confirmar prf_id do perfil Super Admin em produção

A migration está hardcoded para prf_id=1 ao conceder a permissão CAEXN das 2 telas novas. Se em produção o perfil “Super Admin” tiver outro prf_id, a migration vai conceder a permissão ao perfil errado (ou a nenhum perfil de fato administrativo). Confirmar o prf_id correto em produção antes de rodar a migration.

### 3.3 Configurar SMSDEV_API_KEY no .env de produção

Pré-requisito do SmsService (que é escopo de docs/notificacoes-sms.md, não desta entrega, mas relacionado — sem essa chave, o motor de disparo de SMS não funciona, mesmo que o CRUD administrativo desta entrega esteja 100% operacional).

### 3.4 Validação visual pós-deploy

Após rodar a migration em produção, validar visualmente: - Menu mostra o módulo “Logística”. - Formulário de regras (NotifSmsConfig) com labels corretos nos 10 campos. - Toggle de campos condicionais (grupo Entrega/Saldo) funcionando conforme nsc_tipo_regra selecionado. - Tela de consulta (NotifSmsEnviadas) filtrando corretamente por período e por regra.

## 4. Decisões de Arquitetura Importantes (resumo)

Detalhamento completo em docs/desenvolvimento/notificacoes-sms-dev.md. Resumo das decisões mais relevantes para quem for dar manutenção:

- Novo DBGroup dbLogistica, apontando para o schema logistica_db — as 2 tabelas já existiam fisicamente em produção antes deste ciclo (criadas manualmente pelo Douglas); este ciclo cobriu o código, com criação condicional das tabelas apenas para ambientes onde ainda não existam (dev/homologação).

- Auditoria simplificada em log_notif_sms_config (sem usu_criou/timestamps na tabela SQL, só nsc_ativo/nsc_excluido), mas com o log de auditoria em Mongo via LogMonModel mantido por consistência com o resto do sistema (ressalva do byarq na rodada de revisão do documento de desenvolvimento) — implementado seguindo exatamente o padrão de ConfigCorModel.

- nsc_ren_tipo como select estático (valores fixos no Entity: Ceqnep/Transportadora/Hospital Retira), sem criaSelectRelativo() — os tipos de renovação/entrega hoje só existem no app Logística antigo (outro repositório/banco), cuja integração via API fica para uma fase futura.

- Bloqueio de exclusão via query direta escopada, não via ForeignKeyUsageChecker — decisão tomada durante a correção do Bloqueante 1 da revisão-01, que resolveu simultaneamente o bug de bloqueio (nome de coluna FK incompatível) e a regressão de performance que estender o trait genérico causaria em todo o sistema (ver Seção 2.7).

- Toggle de campos condicionais (alternaCamposTipoRegra) cuida apenas do show/hide dos wrappers #divEntrega/#divSaldo, delegando a obrigatoriedade condicional ao mecanismo já existente mudaObrigatorioElemDiv() — sem reimplementação própria, conforme ressalva do byarq.

- Somente o perfil Super Admin recebe acesso (CAEXN) às 2 telas novas nesta primeira entrega — outros perfis podem ser liberados posteriormente, fora deste ciclo.

## 5. Histórico do Ciclo de Revisão e Testes (resumo gerencial)

### 5.1 Revisão de código (byrev)

| Rodada | Achados bloqueantes | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 bloqueantes + 4 sugestões | Todos os 3 bloqueantes corrigidos e reconfirmados. Rodada 2 de revisão não gerou documento próprio por não ter encontrado mais nada a contribuir. |

Bloqueantes corrigidos:

| Achado | Severidade | Status |
| --- | --- | --- |
| Bloqueio de exclusão não funcionava — nome de coluna FK (nsc_id) incompatível com o que ForeignKeyUsageChecker procurava (nse_nsc_id) | Bloqueante | Corrigido — substituído por query direta escopada em dbLogistica (ver Seção 2.7) |
| Formulário sem nenhum label visível — Entity não chamava setLabel(), migration não definia comment nas colunas | Bloqueante | Corrigido — setLabel() explícito em todos os 10 campos da Entity |
| Toggle de campos condicionais só inicializado em edit(), não em add() | Bloqueante | Corrigido — #divSaldo nasce com d-none fixo no HTML de add() |

Sugestões não-bloqueantes (aceitas como pendência fora de escopo desta entrega): - nsc_condicao sem in_list na validação — incorporada durante a correção (não ficou como pendência). - Grid exibe valores brutos de enum (nsc_tipo_regra/nsc_ativo) sem tradução amigável — aceito como pendência. - Custo de performance de estender ForeignKeyUsageChecker — resolvido ao trocar de abordagem (Seção 2.7), não pela sugestão original. - ConfigDicDadosModel::getTabelas() não lista dbLogistica na ferramenta de documentação técnica automática — aceito como pendência.

### 5.2 Testes (bytest)

Executadas 2 rodadas de teste sobre um plano de 37 casos:

| Rodada | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análise de código + execução parcial (lint PHP, queries reais em transação com ROLLBACK) | 2 bugs reais encontrados: BUG CRÍTICO #1 (schema físico divergente — nsc_ativo como tinyint em vez de CHAR(1), entre outras divergências — quebrava todo store()/update()/ativinativ() e o filtro _ativo de criaSelectRelativo() na consulta) e BUG #2 (getListaRegras() não filtrava soft-delete). Um achado de infraestrutura (cfg_modulo “Logística” pré-existente em DEV) e um achado não-bloqueante herdado (mensagem de erro reaproveitada de CfgCor.php) também registrados. |
| 2 | Validação ao vivo pós-correção, com autorização explícita do usuário para rodar a migration contra DEV | BUG CRÍTICO #1 e BUG #2 confirmados corrigidos. BUG NOVO encontrado e corrigido durante a própria validação: cfg_tela.tel_ident (VARCHAR(5), convenção de código de tela por ciclo, ex. T42/T43) estava sendo gravado com 'nsc_id'/'nse_id' (truncados pelo MySQL para 'nsc_i'/'nse_i') — corrigido para 'T44'/'T45', com correção idempotente para registros já gravados errado. CRUD completo, log de auditoria e consulta por período executados de verdade e passaram, com 0 resíduo de dados de teste ao final. |

Resultado final: ciclo de testes fechado, sem pendência bloqueante. Todos os bugs encontrados (2 na Rodada 1 + 1 na Rodada 2) foram corrigidos e revalidados com execução real.

## 6. Conclusão

O desenvolvimento do CRUD de Regras de Notificação SMS e da tela de Consulta de SMS Enviados está funcionalmente completo, revisado e testado com validação real em ambiente de DEV, conforme o documento de desenvolvimento aprovado. A entrega está pronta para produção, condicionada à execução completa do checklist da Seção 3 — em especial a conferência do schema físico de produção antes de rodar a migration (item 3.1) e a confirmação do prf_id correto do Super Admin em produção (item 3.2), sem os quais a migration pode ter efeito diferente do esperado.