# Documento de Entrega — Serviço de Envio de SMS (SmsService + Comando CLI NotifSmsVerificar, Módulo Logística)

Projeto: CeqWeb 3.0 Módulo: Logística — SmsService (biblioteca de integração com o provedor SMS Dev) · NotifSmsVerificar (comando CLI notifsms:verificar) Documento de origem: docs/desenvolvimento/notificacoes-sms-servico-envio-dev.md (aprovado) Documentos de ciclo relacionados: docs/testes/notificacoes-sms-servico-envio-resultado-testes.docx Requisito original: docs/notificacoes-sms.md Status final: Pronto para produção, com pendências explícitas de deploy/integração — ver seção “Pendências”, que lista o que ainda precisa ser feito manualmente ou em outro repositório antes de o disparo de SMS funcionar de ponta a ponta. Nada listado nessa seção foi executado em produção; nada deve rodar sem confirmação explícita do Douglas.

## Resumo

Foi desenvolvida a parte da feature de Notificações SMS que efetivamente dispara os SMS: a biblioteca SmsService (integração com o provedor SMS Dev) e o comando CLI notifsms:verificar, que lê as regras cadastradas em log_notif_sms_config e decide quando disparar — regras do tipo entrega (consultando uma API nova a ser criada no projeto Logística antigo) e regras do tipo saldo_baixo (consultando o saldo de créditos do próprio provedor SMS Dev). A deduplicação de disparos é feita via log_notif_sms_enviadas.

Este ciclo é a continuação do módulo Logística cujo CRUD/consulta administrativa (NotifSmsConfig/NotifSmsEnviadas) já foi entregue anteriormente — ver docs/entrega/notificacoes-sms-entrega.docx. Este ciclo cobriu exclusivamente o motor de disparo (biblioteca + comando CLI), sem tocar nas telas administrativas, migrations ou infraestrutura já entregues.

O ciclo foi executado conforme o fluxo padrão do time: planejamento aprovado pelo byarq (com 1 correção crítica incorporada antes da codificação — ver “Decisões de Arquitetura Importantes”), codificação pelo bydev, revisão de código pelo byrev sem bloqueantes (1 sugestão não-bloqueante aceita e incorporada), e uma rodada de testes com validação real em ambiente de dev, com 7 de 7 testes passando e nenhum bug encontrado.

## Arquivos Criados

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| app/Libraries/SmsService.php | Biblioteca de integração com o provedor SMS Dev via cURL direto. Métodos públicos: enviar(string $telefone, string $mensagem): bool (normaliza o telefone para dígitos e envia o SMS) e consultarSaldo(): ?int (consulta o saldo de créditos disponíveis; retorna null se a consulta falhar ou a API não confirmar situacao = 'OK'). Chave de API lida de getenv('SMSDEV_API_KEY'). |
| app/Commands/NotifSmsVerificar.php | Comando spark (notifsms:verificar, grupo Logistica), execução única (sem loop/daemon — o agendamento é responsabilidade do cron do SO). Varre as regras ativas retornadas por getRegrasAtivas() e, para cada uma, chama processarRegraSaldo() ou processarRegraEntrega() conforme nsc_tipo_regra, dentro de um try/catch por regra (uma regra com erro não interrompe o processamento das demais). |

## Arquivos Alterados

| Arquivo | Alteração |
| --- | --- |
| app/Config/Constants.php | Nova constante LINK_LOGISTICA, seguindo o mesmo padrão já existente de LINK_CEQWEB2. |
| app/Models/Logis/LogisNotifSmsConfigModel.php | Novo método getRegrasAtivas() — retorna as regras com nsc_ativo = 'A', respeitando soft delete automaticamente via findAll() (mesmo padrão de getListaRegras(), corrigido no ciclo anterior). |
| app/Models/Logis/LogisNotifSmsEnviadasModel.php | Propriedade $allowedFields adicionada (nse_chave, nse_nsc_id, nse_data_envio) + novos métodos jaEnviado(string $chave, int $nscId): bool e registrar(string $chave, int $nscId): void, usados para a deduplicação de disparos. |

Nenhuma migration, view, rota ou tela nova neste ciclo — trabalho 100% backend/CLI.

## Já Validado (dev, execução real)

Todos os 7 testes do plano foram executados de fato contra o ambiente de dev (PHP CLI + MySQL dev_logistica_db) e passaram, sem bug encontrado — detalhamento completo em docs/testes/notificacoes-sms-servico-envio-resultado-testes.docx:

- Sintaxe PHP dos 5 arquivos da feature, sem erro.

- getRegrasAtivas() contra o banco real: regra ativa retornada, inativa excluída corretamente.

- Ponto crítico validado: registrar()/jaEnviado() testados de verdade contra o banco — insert() persistiu de fato (confirmado por SELECT direto na tabela), jaEnviado() confirmou true para a chave gravada e false para chave nunca registrada. Este era exatamente o risco apontado pelo byarq na revisão do documento de desenvolvimento ($allowedFields ausente no Model original, que faria todo insert() falhar e o SMS reenviar a cada execução do cron sem que ninguém percebesse) — confirmado corrigido e funcional em execução real.

- Lógica de processarRegraSaldo() (comparação de saldo, chave de dedup, substituição de placeholders via strtr) e de processarRegraEntrega() (janela de tempo antes_chegada/apos_chegada, incluindo casos de borda no limite exato e imediatamente além dele) validadas isoladamente, sem depender de chamadas reais às APIs externas.

- array_filter dos parâmetros ren_tipo/ren_status_max nulos, antes de chamar api_request(), confirmado correto (chave nula omitida, valor 0 preservado).

Nenhum resíduo de dados de teste ficou no banco ao final da rodada.

## Decisões de Arquitetura Importantes (resumo)

Detalhamento completo em docs/desenvolvimento/notificacoes-sms-servico-envio-dev.docx. Resumo das decisões mais relevantes para quem for dar manutenção:

- Convenção de comando CLI corrigida em relação ao desenho original: docs/notificacoes-sms.md propunha um Controller CLI (app/Controllers/Cli/*); a convenção real do projeto é App\Commands\* (extends BaseCommand, registrado via spark), conforme o único comando já existente, WorkAnalise. NotifSmsVerificar segue essa convenção, mas não é daemon (diferente de WorkAnalise, que roda em while(true)) — é execução única, pois o agendamento periódico é responsabilidade do cron do SO.

- Origem dos dados de entrega/renovação corrigida em relação ao desenho original: não existe (e nunca existiu) um RenovacaoModel local; os dados vivem no projeto Logística antigo (outro repositório). Este ciclo implementa o consumo de uma API nova a ser criada lá (GET /renovacoes/pendentes, contrato especificado na seção 4 do documento de desenvolvimento), via api_request() (helper genérico já existente, também usado por Estoque/Requisicao.php) — sem cliente HTTP próprio.

- Falha da API do Logística antigo não trava as demais regras: se api_request() retornar null, a regra de entrega correspondente é pulada e o erro é logado, sem interromper o processamento das demais regras ativas na mesma execução (mesmo princípio do try/catch por regra).

- $allowedFields obrigatório em LogisNotifSmsEnviadasModel — correção crítica incorporada antes da codificação, apontada pelo byarq na revisão do documento de desenvolvimento: sem essa propriedade, registrar() falharia em todo insert() (exceção engolida pelo try/catch por regra), o SMS seria enviado normalmente mas o dedup nunca seria persistido, causando reenvio/flood a cada execução do cron. Validada com execução real nesta rodada de testes (ver seção anterior).

- Deduplicação reaproveitada do desenho original, sem mudanças: chave 'SALDO:' . date('Y-m-d') para regras de saldo (1 alerta/dia) e 'REN:' . $ren['ren_id'] para regras de entrega (1 alerta por renovação/entrega), ambas gravadas em log_notif_sms_enviadas (tabela já criada no ciclo anterior).

## Pendências Fora Deste Repositório / Ações Manuais Antes de Funcionar em Produção

Nada nesta seção foi executado em produção. Nada deve rodar sem confirmação explícita do Douglas.

- Configurar SMSDEV_API_KEY no .env de produção (chave real do provedor SMS Dev). Pendência já sinalizada desde o ciclo anterior (docs/entrega/notificacoes-sms-entrega.docx, seção 3.3), ainda não resolvida.

- Implementar o endpoint GET /renovacoes/pendentes no projeto Logística antigo (contrato especificado em docs/desenvolvimento/notificacoes-sms-servico-envio-dev.docx, seção 4), com parâmetros ren_status_max (obrigatório) e ren_tipo (opcional), retornando array JSON com ren_id/ren_tipo/ren_status/ren_prev_chegada. Este endpoint pertence a outro repositório e não foi tocado neste ciclo.

- Definir LOGISTICA_API_KEY (chave compartilhada, header X-Api-Key) nos dois lados (CeqWeb3 e Logística antigo) — decisão de infraestrutura a validar com quem administra o Logística antigo, não é algo que o CeqWeb3 decide unilateralmente.

- Registrar a linha de cron no servidor de produção:

- */5 * * * * php /caminho/do/projeto/spark notifsms:verificar >> /var/log/ceqlog_sms.log 2>&1

- Confirmar o caminho real do PHP/spark e do arquivo de log com quem administra o servidor antes de ativar.

- Testar de ponta a ponta o fluxo de regras entrega assim que o endpoint do Logística antigo existir — não foi possível nesta rodada de testes (pendência externa, item 2 acima). A lógica interna (janela de tempo, dedup, tratamento de falha da API) já foi validada isoladamente.

- Cadastrar as regras reais de negócio na tela NotifSmsConfig (já entregue no ciclo anterior) antes de o cron começar a rodar de verdade em produção — sem regras cadastradas e ativas, o comando não dispara nada.

## Rastreabilidade

- Requisito original: docs/notificacoes-sms.md.

- Desenvolvimento: docs/desenvolvimento/notificacoes-sms-servico-envio-dev.docx (aprovado pelo byarq; 1 correção crítica de $allowedFields incorporada antes da codificação).

- Revisão de código: sem documento formal — byrev não encontrou bloqueante nesta feature; a única sugestão não-bloqueante (array_filter de parâmetros nulos, ren_tipo/ren_status_max) foi aplicada já durante a codificação e confirmada na rodada de testes.

- Testes: docs/testes/notificacoes-sms-servico-envio-resultado-testes.docx (7 de 7 testes passaram, nenhum bug encontrado).

- Ciclo anterior desta feature (CRUD/consulta): docs/entrega/notificacoes-sms-entrega.docx.

## Conclusão

O desenvolvimento do Serviço de Envio de SMS (SmsService + comando CLI NotifSmsVerificar) está funcionalmente completo, revisado sem bloqueantes e testado com validação real em ambiente de dev, conforme o documento de desenvolvimento aprovado. A entrega está pronta para produção, condicionada à execução do checklist de pendências acima — em especial a configuração de SMSDEV_API_KEY (item 1) e a implementação do endpoint /renovacoes/pendentes no Logística antigo (item 2), sem os quais o disparo de SMS não funciona de ponta a ponta mesmo com o código desta entrega 100% operacional.