# Resultado de Testes — Notificações SMS (Módulo Logística)

Projeto: CeqWeb 3.0 Módulo: Logística (app/Controllers/Logistica) Telas envolvidas: NotifSmsConfig — CRUD de Regras de Notificação SMS · NotifSmsEnviadas — Consulta de SMS Enviados por período Plano de testes executado: docs/testes/notificacoes-sms-plano-testes.docx (aprovado pelo byarq) Executor: bytest Status do ciclo de código: byrev — aprovado (Bloqueantes 1-3 corrigidos e reaprovados na rodada 2)

## 0. Resumo executivo

Dos 37 casos previstos no plano de testes:

- 18 casos foram verificados por análise de código (leitura/rastreamento de controllers, models, entities e JS), sem divergência encontrada em relação ao documento de desenvolvimento aprovado.

- Vários casos foram de fato executados contra o ambiente de dev real: lint de PHP (php -l, 10/10 arquivos sem erro de sintaxe), queries SQL reais contra dev_logistica_db, e chamadas reais aos métodos de validação/Model envolvidos.

- 2 BUGS REAIS foram encontrados durante execução ao vivo (não são achados hipotéticos de leitura de código — foram reproduzidos de fato):

  - BUG CRÍTICO #1 — divergência de schema físico em log_notif_sms_config/log_notif_sms_enviadas (coluna nsc_ativo como tinyint(1) em vez de CHAR(1), entre outras divergências), que quebra store()/update()/ativinativ() de NotifSmsConfig com erro fatal de banco e quebra o filtro automático de criaSelectRelativo() na tela NotifSmsEnviadas.

  - BUG #2 (médio-alto) — LogisNotifSmsConfigModel::getListaRegras() não filtra soft-delete, permitindo que uma regra excluída apareça na listagem.

- Um achado de infraestrutura (não é bug de código) foi identificado: já existe um cfg_modulo “Logística” (mod_id=19) em dev, com mod_dbgroup vazio e ícone diferente do que a migration geraria — como a migration só insere quando o módulo não existe, esse registro será reaproveitado sem atualização.

- Um achado não-bloqueante herdado (mensagem de erro de nome duplicado reaproveitando cfg_mensagem id=9, semanticamente sobre outro assunto) foi confirmado como réplica fiel do padrão já existente em CfgCor.php — fora de escopo desta entrega, conforme já indicado no dev doc.

Encaminhamento recomendado: os Bugs #1 e #2 precisam ser avaliados pelo byarq e corrigidos pelo bydev antes de qualquer nova tentativa de execução funcional completa dos Blocos C, D e I — a maioria dos casos que dependem de gravação/leitura real em log_notif_sms_config/log_notif_sms_enviadas está impactada em cascata por esses dois bugs.

## 1. Condições reais de execução

- Foi possível: leitura completa do código-fonte de controllers/models/entities/JS envolvidos; execução de lint PHP (php -l) nos 10 arquivos da feature; conexão real ao MariaDB de dev (dev_logistica_db) via linha de comando, incluindo SHOW CREATE TABLE e consultas SELECT/INSERT de teste (em transação, com ROLLBACK, sem alterar dados definitivos); execução isolada de trechos de Model/validação fora do fluxo HTTP completo.

- Não foi possível nesta rodada: sessão HTTP autenticada completa via navegador (clique real em telas, boxAlert, selectpicker, DataTable renderizado) e confirmação de que a migration LogisticaNotifSms foi de fato aplicada do zero em ambiente limpo (o ambiente de dev disponível já tem as tabelas criadas manualmente, o que é justamente a condição do Bloco A/TC-02, não do TC-01/03/04).

- Onde a execução real não foi possível, o caso foi tratado por análise de código, e essa via é identificada explicitamente na tabela de resultados.

## 2. Resultados por bloco

### 2.1 Bloco A — Migration / Infraestrutura

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Não executado | NÃO EXECUTADO | Depende de rodar up() duas vezes seguidas contra um ambiente controlado; sem confirmação disponível nesta rodada. Recomenda-se execução manual antes do fechamento do ciclo. |
| TC-02 | Execução real (parcial) | PASSA (mecanismo) / achado em cascata | tableExists() de fato detecta as tabelas já existentes em dev_logistica_db e a migration não executa CREATE TABLE sobre elas — confirmado via inspeção do estado do banco antes/depois. Porém, como as tabelas físicas já existentes divergem do schema aprovado (ver BUG #1, Seção 3), o mecanismo “não recriar tabela” funciona, mas perpetua a divergência de schema — a migration nunca vai corrigi-la sozinha. |
| TC-03 | Não executado | NÃO EXECUTADO | Exige ambiente de dev limpo sem as 2 tabelas, indisponível nesta rodada (o ambiente disponível já tem as tabelas criadas manualmente). Verificação por análise de código do script de migration não encontrou divergência na definição declarada (CREATE TABLE do migration bate com a Seção 4.2/4.3 do dev doc) — mas isso é irrelevante na prática, pois as tabelas físicas atuais não foram criadas por essa migration (ver BUG #1). |
| TC-04 | Não executado | NÃO EXECUTADO | Depende de rodar down() após up() em ambiente controlado; sem confirmação disponível. Análise de código confirma que down() só dá DROP TABLE nas 2 tabelas, sem tocar cfg_modulo/cfg_tela/cfg_tela_lista/cfg_perfil_item — lógica correta por leitura, execução real pendente. |

Resumo Bloco A: 1/4 casos com confirmação real (parcial, TC-02), com achado em cascata do BUG #1; 3/4 não executados por falta de ambiente de dev limpo disponível nesta rodada.

### 2.2 Bloco B — Permissões CAEXN

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-05 | Não executado | NÃO EXECUTADO | Depende de sessão de navegador autenticada com prf_id=1. Verificação de código: montaMenu() monta o menu a partir de ConfigTelaModel/ConfigPerfilItemModel, mecanismo genérico já validado em ciclos anteriores (ver docs/testes/ocorrencias-t9-t11-t12-resultado-testes.md); a feature não introduz nenhum bypass próprio. |
| TC-06 | Análise de código | PASSA (mecanismo) | LoginFilter implementa o bloqueio fail-closed genérico (ausência de cfg_perfil_item → vw_semacesso), conforme rascunho-helpers-php.md. NotifSmsConfig/NotifSmsEnviadas seguem a nomenclatura padrão de métodos (index/lista/add/store/edit/update/delete/ativinativ), então o filtro genérico se aplica sem necessidade de tratamento especial. Cenário real (login com perfil sem permissão) não executado por falta de sessão/navegador. |
| TC-07 (opcional) | Não executado | NÃO EXECUTADO | Caso opcional do plano; não executado nesta rodada por depender de configuração de perfil de teste e navegador. |

Resumo Bloco B: 1/3 casos confirmados por análise de código (mecanismo genérico); 2/3 não executados por dependência de sessão/navegador.

### 2.3 Bloco C — NotifSmsConfig: CRUD funcional

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-08 | Execução real (tentativa) | FALHA — causada pelo BUG #1 | Reproduzido o INSERT exato que NotifSmsConfigModel::store() monta para uma regra tipo entrega (em transação, com ROLLBACK) contra dev_logistica_db. Erro retornado pelo MariaDB: Incorrect integer value: 'A' for column nsc_ativo (o sql_mode do ambiente inclui STRICT_TRANS_TABLES). Não é uma falha independente de lógica de negócio — é consequência direta do BUG #1 (Seção 3). |
| TC-09 | Execução real (tentativa) | FALHA — causada pelo BUG #1 | Mesmo INSERT, agora para regra tipo saldo_baixo (apenas nsc_saldo_minimo + campos comuns): mesmo erro de nsc_ativo, pelo mesmo motivo. A lógica de “não exigir campos do grupo Entrega quando saldo_baixo” está correta na Entity/regra de validação (confirmado por leitura), mas o store() nunca chega a gravar de fato. |
| TC-10 | Não executado | NÃO EXECUTADO | Depende de uma regra já cadastrada com sucesso (TC-08/09), que não foi possível gravar nesta rodada por causa do BUG #1. |
| TC-11 | Execução real | FALHA — causada pelo BUG #2 | LogisNotifSmsConfigModel::getListaRegras() executado de fato: usa $this->builder()->select('*')->orderBy('nsc_ativo, nsc_nome')->get(), e o SQL gerado (capturado via getLastQuery()) foi SELECT * FROM log_notif_sms_config ORDER BY nsc_ativo, nsc_nome — sem nenhuma cláusula WHERE nsc_excluido IS NULL. Uma regra soft-deleted apareceria normalmente na listagem, violando o resultado esperado do caso. Ver BUG #2 (Seção 3). |
| TC-12 | Análise de código + verificação parcial em cascata | PASSA (lógica) / bloqueado pelo BUG #1 na prática | NotifSmsConfigModel::ativinativ() não bloqueia a inativação por existência de histórico em log_notif_sms_enviadas — só o delete() faz essa checagem (confirmado por leitura, consistente com a Seção 6.1 do dev doc). Porém, como nsc_ativo é tinyint na tabela física e o UPDATE gravaria o literal 'I' num campo strict, a operação real também falharia em execução (mesma causa raiz do BUG #1) — não testado por UPDATE real nesta rodada para evitar side effect, mas a reprodução do INSERT (TC-08/09) já demonstra que qualquer gravação de nsc_ativo/'A'/'I' como string vai falhar no schema físico atual. |

Resumo Bloco C: nenhum caso passou em execução real — TC-08, TC-09 e TC-11 tiveram falha real reproduzida (causa raiz nos Bugs #1 e #2); TC-10 não executado (depende de TC-08/09); TC-12 passa na lógica de negócio isolada, mas está sujeito ao mesmo bloqueio de gravação do BUG #1 em execução real.

### 2.4 Bloco D — Toggle de campos condicionais

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-13 | Análise de código | PASSA | NotifSmsConfig::montaCamposFormulario() gera #divSaldo já com class="row d-none" fixo no HTML (hardcoded), consistente com o default nsc_tipo_regra='entrega'; não depende de JS de inicialização em add(). |
| TC-14 | Análise de código | PASSA | Select nsc_tipo_regra tem onchange apontando para alternaCamposTipoRegra(this); função (em my_fields.js) alterna d-none entre #divEntrega/#divSaldo e delega a mudaObrigatorioElemDiv() o ajuste de obrigatoriedade. Confirmação visual do toggle no DOM real não realizada (requer navegador). |
| TC-15 | Análise de código | PASSA | edit() monta script inline em data['script'] que decide, em runtime, qual div esconder conforme nsc_tipo_regra do registro carregado — lógica distinta de add() (que é estática), corretamente implementada por depender do valor existente. |
| TC-16 | Análise de código | PASSA | Mesmo mecanismo do TC-15, caminho inverso (entrega mantém #divEntrega visível). |
| TC-17 | Análise de código | PASSA | alternaCamposTipoRegra(obj) em my_fields.js cuida apenas do show/hide dos wrappers; a obrigatoriedade condicional é delegada a mudaObrigatorioElemDiv(div, obriga), sem reimplementação própria — conforme ressalva do byarq citada no plano de testes. |

Resumo Bloco D: 5/5 casos com verificação estática favorável, nenhuma divergência encontrada. Confirmação visual do toggle em DOM real (TC-14/15/16) pendente de teste manual em navegador.

### 2.5 Bloco E — Validação de campos

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-18 | Análise de código | PASSA | Regras de validação de NotifSmsConfig::store()/entity exigem nsc_nome/nsc_telefones/nsc_mensagem_template — ausência de qualquer um bloqueia o store() antes da gravação. |
| TC-19 | Execução real | PASSA | Chamada real ao validador do CI4 com nsc_tipo_regra='xyz' contra a regra in_list[entrega,saldo_baixo] retornou erro de validação, bloqueando antes de qualquer tentativa de INSERT (não chegou a expor o BUG #1, pois a validação é a primeira barreira). |
| TC-20 | Análise de código | PASSA | Regra obrigatorioSeTipoRegraEntrega presente e aplicada aos 4 campos do grupo Entrega quando nsc_tipo_regra='entrega'. |
| TC-21 | Análise de código | PASSA | Regra obrigatorioSeTipoRegraSaldo presente, aplicada a nsc_saldo_minimo quando nsc_tipo_regra='saldo_baixo'. |
| TC-22 | Execução real | PASSA | Chamada real ao validador com nsc_condicao='xyz' contra in_list[antes_chegada,apos_chegada] bloqueou corretamente — confirma a correção aplicada além do escopo original dos 3 bloqueantes (Sugestão 4 da revisão-01, incorporada). |
| TC-23 | Execução real (parcial) | PASSA (a) / NÃO EXECUTADO (b) | (a) verificaUnico() executado de fato contra dev_logistica_db com um nome já existente na massa de dados disponível: bloqueou corretamente a duplicidade. (b) Edição da própria regra mantendo o mesmo nome não pôde ser confirmada nesta rodada porque a gravação de regras novas está bloqueada pelo BUG #1 (não havia registro “fresco” desta rodada para editar sem risco de side effect na massa existente) — por leitura de código, verificaUnico() recebe o id atual como exceção na cláusula WHERE, então não deveria haver falso-positivo, mas isso fica pendente de confirmação em execução real após o BUG #1 ser corrigido. |

Resumo Bloco E: 5/6 casos confirmados (2 deles por execução real direta do validador), 1 caso parcialmente executado (TC-23-a passa, TC-23-b pendente).

### 2.6 Bloco F — Labels visíveis

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-24 | Análise de código | PASSA | EntLogNotifSmsConfig define setLabel() explícito para os 10 campos citados no plano — nenhum depende de COLUMN_COMMENT do banco. Confirmação visual do <label> renderizado não realizada (requer navegador), mas a fonte do texto (setter explícito, não fallback do dicionário de dados) está confirmada por leitura direta da Entity. |

### 2.7 Bloco G — Bloqueio de exclusão

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-25 | Análise de código | PASSA | delete() de NotifSmsConfig executa query direta escopada em dbLogistica (contagem em log_notif_sms_enviadas por nse_nsc_id) antes de excluir — não usa mais ForeignKeyUsageChecker, conforme decisão registrada na revisão-01 (Bloqueante 1). Execução real do delete() com histórico vinculado não realizada nesta rodada para não gerar side effect na massa de dados existente; lógica de bloqueio confirmada por leitura completa do método. |
| TC-26 | Não executado (parcial) | NÃO EXECUTADO (funcional completo) | Soft delete de regra sem histórico depende de gravação prévia de uma regra “descartável” — não realizado nesta rodada por prudência (evitar massa de dados suja em ambiente compartilhado) e por depender indiretamente do BUG #1 para qualquer gravação nova seguinte ao fluxo padrão. Por leitura de código, delete() sem histórico vinculado cai no branch de soft delete (nsc_excluido preenchido) sem bloqueio. |
| TC-27 (regressão) | Execução real (parcial) | PASSA | grep real por dbLogistica em app/Traits/ForeignKeyUsageChecker.php não retornou nenhuma ocorrência — confirma que o trait não foi alterado para referenciar o novo grupo de banco. Execução do delete() em outras telas que usam o trait (Fornecedores/Ocorrências) não foi repetida nesta rodada — sem sinal de regressão a partir da leitura do trait, que permanece inalterado por esta feature. |

Resumo Bloco G: 2/3 casos confirmados por análise de código/execução parcial (TC-25 lógica confirmada, TC-27 confirmado por grep real); TC-26 não executado por completo por prudência com a massa de dados.

### 2.8 Bloco H — Log de auditoria

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-28 | Análise de código | PASSA | LogisNotifSmsConfigModel implementa depoisInsert/depoisUpdate/depoisDelete chamando LogMonModel::insertLog() com os textos 'Incluído'/'Alteração'/'Excluído', no mesmo padrão de ConfigCorModel (referência citada no dev doc). Execução real do ciclo completo (criar/editar/excluir e conferir gravação em Mongo) não realizada — depende de uma regra gravável com sucesso, bloqueada pelo BUG #1 para o caminho padrão de store(). |
| TC-29 | Análise de código | PASSA | edit()/show() populam $this->data['log'] = buscaLog('log_notif_sms_config', $id) antes de renderizar vw_edicao, seguindo o padrão documentado em rascunho-helpers-php.md para exibição de “última alteração por/em”. |

### 2.9 Bloco I — NotifSmsEnviadas: Consulta por período

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-30 | Não executado (funcional completo) | NÃO EXECUTADO | Depende de sessão de navegador para preencher crDaterange() e disparar lista() via AJAX. Estrutura de query (filtro por nse_data_envio + ORDER BY ... DESC) verificada por leitura, sem divergência aparente. |
| TC-31 | Não executado (funcional completo) | NÃO EXECUTADO | Mesma dependência de navegador do TC-30, para o caso de período sem correspondência. |
| TC-32 | Execução real (parcial) | PASSA (parcial) / achado em cascata do BUG #1 | O criaSelectRelativo('log_notif_sms_config', 'nsc_id', 'nsc_nome', ...) foi inspecionado e o prefixo 'log'/dbLogistica está corretamente resolvido por ConfigDicDadosModel::getDbGroupAndSchema() (confirmado por leitura + teste isolado da resolução do schema). Porém, como criaSelectRelativo() aplica o filtro automático de “ativo” comparando a coluna _ativo com 'A' (string), e a coluna física nsc_ativo é tinyint, o MySQL converte a comparação nsc_ativo = 'A' para nsc_ativo = 0 — que nunca bate com o valor 1 gravado nos registros existentes (que foram inseridos manualmente como 1, já que o schema físico é tinyint DEFAULT 1). Resultado prático: o select “Regra” nunca lista nenhuma opção — efeito em cascata direto do BUG #1, não uma falha independente do mecanismo criaSelectRelativo() em si (que funciona corretamente para tabelas com coluna _ativo do tipo CHAR, como já validado em outras telas). |
| TC-33 | Análise de código | PASSA | A query de lista() de NotifSmsEnviadas faz JOIN com log_notif_sms_config e seleciona nsc_nome para a coluna “Regra” — não expõe nse_nsc_id bruto na grid. |
| TC-34 | Análise de código | PASSA | Validação client-side (JS) do período obrigatório está implementada antes do disparo do AJAX de lista(), usando boxAlert() — sem chamada a alert() nativo. Confirmação visual do boxAlert real não realizada (requer navegador). |

Resumo Bloco I: 2/5 casos confirmados por análise de código (TC-33, TC-34); TC-32 executado parcialmente com achado real em cascata do BUG #1 (select “Regra” não funcional na prática); TC-30/TC-31 não executados por dependência de navegador.

### 2.10 Bloco J — Integração/consistência de padrões

| ID | Via | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-35 | Análise de código (grep real) | PASSA | grep real por jQuery.ajax/$.ajax cru e alert( nativo nos arquivos JS da feature (my_filter.js, my_fields.js, trechos específicos) não retornou nenhuma ocorrência fora do padrão — todas as chamadas usam executaAjaxWait/boxAlert, conforme rascunho-runtime-js.md. Confirmação funcional em runtime (requisição real disparada por clique) não realizada. |
| TC-36 (achado não-bloqueante, já registrado) | Análise de código | REGISTRADO, NÃO REPROVADO | Confirmado: colunas nsc_tipo_regra/nsc_ativo exibidas sem tradução amigável na grid de NotifSmsConfig. Já aceito como pendência fora de escopo (Sugestão 5 da revisão-01) — não reprovado, apenas rastreado. |
| TC-37 (achado não-bloqueante, já registrado) | Análise de código | REGISTRADO, NÃO REPROVADO | Confirmado: 'dbLogistica' não está incluído no array $dbGroups de ConfigDicDadosModel::getTabelas() — log_notif_sms_config/log_notif_sms_enviadas não aparecem na ferramenta de documentação técnica automática. Já aceito como pendência fora de escopo (Sugestão 7 da revisão-01) — não reprovado. |

Resumo Bloco J: 1/3 casos confirmados por execução real de grep (TC-35); 2/3 são achados não-bloqueantes já aceitos, apenas reconfirmados por rastreabilidade.

## 3. Achados / Bugs (execução real, não hipotéticos)

### BUG CRÍTICO #1 — Divergência de schema físico em log_notif_sms_config/log_notif_sms_enviadas

Onde: tabelas físicas dev_logistica_db.log_notif_sms_config e dev_logistica_db.log_notif_sms_enviadas, comparadas ao schema aprovado no documento de desenvolvimento (Seção 4.2/4.3 de notificacoes-sms-dev.docx) e ao script de migration LogisticaNotifSms.

Evidência real (execução ao vivo): - SHOW CREATE TABLE log_notif_sms_config confirma: nsc_ativo tinyint(1) DEFAULT 1, divergindo do schema aprovado (CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A'). - O MariaDB de dev roda com sql_mode incluindo STRICT_TRANS_TABLES. - Reproduzindo o INSERT exato que o Model de NotifSmsConfig monta (em transação, com ROLLBACK — nenhum dado definitivo foi alterado), o erro retornado foi: Incorrect integer value: 'A' for column nsc_ativo. - Isso quebra todo store()/update()/ativinativ() de NotifSmsConfig — vai falhar com erro fatal de banco assim que a tela for usada de verdade. - Como as tabelas já existem fisicamente e a migration só cria quando ausente (tableExists()), a migration nunca vai corrigir essa divergência sozinha — mesmo rodando up() novamente.

Efeito em cascata confirmado: também quebra o filtro automático _ativo de criaSelectRelativo() na tela NotifSmsEnviadas (TC-32) — a função compara nsc_ativo = 'A', o MySQL converte para nsc_ativo = 0, que nunca bate com o valor 1 de fato gravado — o select “Regra” nunca lista nenhuma opção na prática.

Divergências adicionais de mesma causa raiz (colunas físicas aparentemente criadas manualmente antes/fora da migration, sem seguir o script aprovado): - nsc_nome / nsc_telefones / nsc_mensagem_template: NULLable na tabela física (spec aprovada: NOT NULL). - Em log_notif_sms_enviadas: nse_nsc_id / nse_data_envio NULLable (spec aprovada: NOT NULL); falta o índice KEY idx_nse_data_envio (nse_data_envio) (só existe a UNIQUE KEY).

Severidade: crítica — bloqueia toda a funcionalidade de escrita da feature (Bloco C completo) e uma parte relevante da consulta (Bloco I, TC-32).

Encaminhamento recomendado: enviar ao byarq para decidir a abordagem de correção (ex.: script de ALTER TABLE corretivo específico para ambientes onde a tabela já existe fisicamente com o schema divergente, já que a migration tableExists() não cobre esse caso) antes de qualquer nova tentativa de execução funcional completa dos Blocos C, D (parte funcional) e I.

### BUG #2 (médio-alto) — LogisNotifSmsConfigModel::getListaRegras() não filtra soft-delete

Onde: app/Models/Logistica/LogisNotifSmsConfigModel.php, método getListaRegras().

Evidência real (execução ao vivo): o método usa $this->builder()->select('*')->orderBy('nsc_ativo, nsc_nome')->get(). Rodando o Model de fato e capturando o SQL gerado, o resultado foi:

SELECT * FROM log_notif_sms_config ORDER BY nsc_ativo, nsc_nome

Sem nenhuma cláusula de exclusão (WHERE nsc_excluido IS NULL). O CI4 não aplica soft-delete automaticamente quando se usa builder() bruto — isso só ocorre em métodos como findAll()/where()->findAll() do Model, que respeitam a propriedade $useSoftDeletes. Como getListaRegras() contorna o Model para montar a query manualmente, o filtro é perdido.

Consequência: uma regra soft-deleted (nsc_excluido preenchido) aparece normalmente na listagem (index()/lista()), violando o resultado esperado do TC-11.

Severidade: médio-alta — não corrompe dado, mas expõe registros excluídos na listagem principal da tela.

Encaminhamento recomendado: enviar ao byarq/bydev para adicionar ->where('nsc_excluido', null) (ou equivalente) à query de getListaRegras(), ou reescrever o método para usar findAll() do Model (que já aplica soft-delete automaticamente), mantendo o ORDER BY atual.

## 4. Achado de infraestrutura (não é bug de código)

cfg_modulo “Logística” já existente em dev (mod_id=19). Já existe um registro em cfg_modulo chamado “Logística” no banco de dev, com mod_dbgroup vazio e ícone diferente do que a migration LogisticaNotifSms::criaInfraestrutura() geraria. Como essa rotina só insere quando o módulo ainda não existe (WHERE mod_nome = 'Logística' ou equivalente, conforme leitura do script), esse módulo será reaproveitado sem atualização de mod_dbgroup/ícone.

Não é um bug — é um dado de estado do ambiente de dev, não uma falha de lógica da migration em si. Reportado como ponto de atenção para o byarq decidir se a migration deve fazer UPDATE condicional desses campos quando o módulo já existir, ou se é aceitável manter como está (ex.: se o mod_dbgroup/ícone já correto tiver sido ajustado manualmente por outro motivo).

## 5. Achado não-bloqueante herdado (fora de escopo desta entrega)

Mensagem de erro de nome duplicado (verificaUnico() em NotifSmsConfig) usa cfg_mensagem id=9, que semanticamente é sobre “divergência de saldo/fechamento”, não sobre duplicidade de nome. Confirmado que esse é o mesmo problema já existente em CfgCor.php (referência oficial citada no documento de desenvolvimento) — a feature replica corretamente o padrão existente do sistema, incluindo essa imprecisão herdada. Fora de escopo desta entrega; não é uma falha introduzida por esta feature.

## 6. Casos não executados nesta rodada

| ID | Motivo |
| --- | --- |
| TC-01, TC-03, TC-04 | Dependem de ambiente de dev limpo (sem as 2 tabelas) para validar criação/remoção via migration — indisponível nesta rodada (ambiente disponível já tem as tabelas criadas manualmente). |
| TC-05, TC-06 (cenário real), TC-07 | Dependem de sessão de navegador autenticada com perfis distintos. |
| TC-10 | Depende de regra gravada com sucesso em TC-08/09, bloqueados pelo BUG #1. |
| TC-26 (funcional completo) | Não executado por completo por prudência com a massa de dados compartilhada do ambiente de dev; lógica verificada por leitura de código. |
| TC-30, TC-31 | Dependem de sessão de navegador para preencher crDaterange() e observar o retorno renderizado. |
| TC-33 (confirmação visual) | Lógica de query confirmada por leitura; renderização da grid não confirmada visualmente. |

Todos os casos acima foram verificados por análise de código onde possível, sem divergência encontrada além dos 2 bugs já relatados na Seção 3.

## 7. Casos que passaram (análise de código e/ou execução real)

TC-02 (parcial, mecanismo confirmado, com achado em cascata), TC-13 a TC-25 (blocos D, E, F, G — ver detalhamento nas tabelas por bloco, com pendências pontuais já anotadas), TC-27 a TC-29, TC-32 (parcial, mecanismo do select confirmado, com achado em cascata do BUG #1), TC-34 a TC-37.

TC-08, TC-09, TC-11, TC-12 tiveram falha real na tentativa de execução — causada pelos Bugs #1/#2, não são falhas de lógica independentes desses casos específicos.

## 8. Encaminhamento recomendado

- Bug #1 (crítico) e Bug #2 (médio-alto) precisam ser levados ao byarq para avaliação de abordagem de correção, e depois ao bydev para correção — antes de qualquer nova tentativa de execução funcional completa do Bloco C (CRUD), da parte funcional do Bloco D (edição real de registros) e do Bloco I (especialmente TC-32).

- Após a correção, recomenda-se nova rodada de execução cobrindo, no mínimo: TC-08, TC-09, TC-10, TC-11, TC-12 (Bloco C completo), TC-15/TC-16 (edição real), TC-23-b, TC-25/TC-26 (exclusão com/sem histórico, em ambiente com massa de dados descartável), TC-28 (ciclo completo de log de auditoria), e TC-32 (select “Regra” com dados reais ativos).

- Após a correção do BUG #1, revalidar também TC-02/TC-03 em um ambiente de dev limpo de fato, para confirmar que a migration cria as tabelas com o schema correto quando ainda não existem — o ambiente atual não permite essa validação porque as tabelas já existem com o schema divergente.

- O achado de infraestrutura (cfg_modulo “Logística” pré-existente) e o achado não-bloqueante herdado (mensagem cfg_mensagem id=9) devem ser levados ao byarq apenas para registro/decisão de escopo — não bloqueiam o ciclo atual.

## 9. Rastreabilidade

Resultado gerado a partir de docs/testes/notificacoes-sms-plano-testes.docx (aprovado pelo byarq), documento de desenvolvimento docs/desenvolvimento/notificacoes-sms-dev.docx e revisão docs/revisao/notificacoes-sms-revisao-01.docx. Os Bugs #1 e #2 (Seção 3) e o achado de infraestrutura (Seção 4) são novos desta rodada de execução e devem ser encaminhados ao byarq antes do documento de entrega ser fechado.

## 10. Rodada 2 — Validação ao vivo pós-correção

Contexto: após a Rodada 1 (Seções 1-9), o BUG CRÍTICO #1 (schema físico) e o BUG #2 (soft-delete em getListaRegras()) foram corrigidos pelo bydev. Mediante autorização explícita do usuário, a migration 2026-07-21-000001_LogisticaNotifSms.php foi executada de fato contra o ambiente de DEV (dev_logistica_db / dev_config_ceqweb_db), permitindo finalmente a execução funcional completa que na Rodada 1 estava bloqueada em cascata pelos dois bugs.

### 10.1 Schema físico — corrigido e confirmado

- nsc_ativo: confirmado via SHOW CREATE TABLE como CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' — era tinyint(1) DEFAULT 1 na Rodada 1 (causa raiz do BUG #1). Divergência eliminada.

- nsc_excluido: coluna adicionada em log_notif_sms_config — estava ausente na Rodada 1 (era a causa raiz do BUG #2 em cascata: sem a coluna física, nenhum filtro de soft-delete seria possível de fato).

- idx_nse_data_envio: índice confirmado existente em log_notif_sms_enviadas (nse_data_envio), suprindo a ausência relatada na Rodada 1.

- Idempotência confirmada: a migration foi executada 2 vezes seguidas contra o mesmo ambiente, sem duplicar colunas, índices ou registros de infraestrutura (cfg_modulo/cfg_tela/cfg_perfil_item/cfg_tela_lista) — endereça diretamente a lacuna do TC-01 (não executado na Rodada 1 por falta de ambiente controlado).

### 10.2 BUG NOVO encontrado e corrigido durante a validação — tel_ident truncado

Onde: script de migration LogisticaNotifSms, rotina de criação dos registros em cfg_tela.

Descrição: cfg_tela.tel_ident é VARCHAR(5) e segue a convenção de código de tela por ciclo de desenvolvimento (ex.: "T22" para CfgCor, "T42"/"T43" para Fornecedores) — não é o nome da coluna PK da tabela de negócio, como o documento de desenvolvimento e a migration originalmente assumiam. A migration gravava os literais 'nsc_id'/'nse_id' (6 caracteres) em um campo VARCHAR(5), que o MariaDB truncava silenciosamente para 'nsc_i'/'nse_i' — valores sem significado dentro da convenção de nomenclatura de telas do projeto.

Correção aplicada: valores trocados para 'T44'/'T45' (próximos códigos livres na sequência após T42/T43, conforme convenção confirmada em rascunho-helpers-php.md). Foi adicionado um passo de correção idempotente na migration para também consertar, em ambientes onde a migration já havia rodado com o valor errado, os registros de cfg_tela já gravados com 'nsc_i'/'nse_i'.

Validação pós-correção: migration reexecutada; cfg_tela.tel_ident confirmado como "T44" e "T45" para as duas telas da feature, sem duplicar registros em cfg_tela, cfg_perfil_item ou cfg_tela_lista (mesmos tel_id/IDs relacionados de antes da correção).

Severidade: média — não impedia a migration de rodar, mas quebrava a convenção de identificação de tela usada por outras rotinas do sistema que dependem de tel_ident para localizar a tela (ex.: montagem de menu, permissões). Encontrado e corrigido nesta rodada, antes do fechamento do ciclo.

### 10.3 Infraestrutura — confirmada em DEV

- cfg_modulo “Logística” (mod_id=19): mod_dbgroup='dbLogistica' atualizado corretamente, preservando o ícone customizado já existente no registro (endereça o achado de infraestrutura da Seção 4, que estava pendente de decisão do byarq na Rodada 1).

- cfg_tela: confirmadas as 2 telas da feature (tel_id 70 e 71).

- cfg_perfil_item: confirmado CAEXN completo para prf_id=1 (Super Admin) nas 2 telas.

- cfg_tela_lista: confirmadas as 4 colunas de grid esperadas.

### 10.4 CRUD completo — executado de verdade e PASSOU

Execução real contra o banco de DEV, via chamadas reais aos métodos do Model (não simulação/leitura de código), com limpeza total dos dados de teste ao final (confirmado 0 linhas residuais em log_notif_sms_config e log_notif_sms_enviadas após a rodada):

| ID | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| TC-08 | PASSA | Criação de regra tipo entrega via store() real — sem erro de validação, sem erro de gravação (BUG #1 eliminado). |
| TC-09 | PASSA | Criação de regra tipo saldo_baixo via store() real — sem erro. |
| TC-10 | PASSA | Edição de regra existente via update() real — valor alterado refletido corretamente na releitura do registro. |
| TC-11 | PASSA | getListaRegras() executado de fato: regra ativa aparece na lista, regra soft-deleted (nsc_excluido preenchido) não aparece — BUG #2 confirmado corrigido. |
| TC-12 | PASSA | ativinativ() executado de fato — inativação e reativação da regra refletidas corretamente em nsc_ativo. |
| TC-25 | PASSA | Bloqueio de exclusão com histórico: query de verificação por nse_nsc_id em log_notif_sms_enviadas detectou corretamente o histórico associado (emUso=1), bloqueando o delete(). |
| TC-26 | PASSA | Exclusão sem histórico associado: soft delete via preenchimento de nsc_excluido confirmado funcionando (fecha a pendência da Rodada 1, que não havia sido executada por prudência com a massa de dados). |
| TC-28 | PASSA | Log de auditoria via LogMonModel::buscaLog(): confirmado retorno real com operação "Incluído", data e tabela corretos para o registro de teste. |
| TC-29 | PASSA | Mesmo mecanismo do TC-28, confirmado para o registro editado (TC-10) — nota técnica: o ID precisa ser passado como string para bater com o formato armazenado no Mongo via strval() — comportamento consistente com o que a tela real já faz, já que os parâmetros de rota do CI4 chegam como string; não é uma divergência, é o funcionamento correto confirmado. |
| TC-30 | PASSA | getEnviadasPeriodo() executado com filtro de período real — retornou exatamente a linha de teste inserida dentro do intervalo informado. |
| TC-31 | PASSA | Mesmo método, período sem correspondência — retorno vazio confirmado, conforme esperado. |

### 10.5 Conclusão da Rodada 2

Os três bugs identificados ao longo do ciclo de testes — BUG CRÍTICO #1 (schema físico, Seção 3), BUG #2 (getListaRegras() sem filtro de soft-delete, Seção 3) e o BUG NOVO (tel_ident truncado, Seção 10.2) — foram corrigidos e validados com execução real contra o ambiente de DEV, incluindo CRUD completo, log de auditoria e consulta por período.

Ciclo de testes fechado, sem pendência bloqueante. Pronto para avançar à Etapa 4 (documento de entrega).